УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета факультета математики, информационных и авиационных технологий от 16.05.2023г., протокол №4/23

Председатель

«	» 	20	г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)

| Дисциплина | Управление проектами в профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Факультет | Факультет математики, информационных и авиационных технологий |
| Кафедра | Кафедра математического моделирования технических систем |
| Курс | 1 |

Направление (специальность): 24.04.04 Авиастроение

Направленность (профиль/специализация): Современные цифровые технологии авиационного производства

Форма обучения: очно-заочная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: 01.09.2023 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол №   от 	20 г. Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол №   от 	20 г. Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол №    от 	20   г.

Сведения о разработчиках:

| ФИО | КАФЕДРА | Должность, ученая степень, звание |
| --- | --- | --- |
| Санников Игорь Алексеевич | Кафедра математического моделирования технических систем | Заведующий кафедрой, Кандидат физико-математических наук, Доцент |

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Заведующий кафедрой, реализующей дисциплину | Заведующий выпускающей кафедрой |
| / / Подпись расшифровка подписи « » 20 г. | / / Подпись расшифровка подписи « » 20 г. |

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП

| № семестра | Наименование дисциплины (модуля) или практики | Индекс компетенции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УК-2 | УК-3 | ОПК-5 | УК-6 |
| 1 | Технология самоорганизации личности | - | - | - | + |
| 1, 2 | Ознакомительная практика | - | - | + | + |
| 2 | Управление проектами в профессиональной деятельности | + | + | + | + |
| 2 | Проектная деятельность | + | + | - | + |
| 3 | Методологические проблемы научных исследований в профессиональной деятельности | - | - | - | + |
| 3 | Организация и проведение научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в авиастроении | - | - | + | - |
| 3, 4 | Научно-исследовательская работа | - | - | + | + |
| 5 | Преддипломная практика | + | + | + | + |
| 5 | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | + | + | + | + |
| 5 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | + | + | + | + |

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| № п/п | Индекс компет енции | Содержание компетенции (или ее части) | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | знать | уметь | владеть |
| 1 | ОПК-5 | Способен участвовать в работе научных и проектно- конструкторских подразделений по разработке проектных решений в авиастроении на всех стадиях жизненного цикла. | Теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины, порядок разработки проектов. | Пользоваться специальной терминологией управления проектами, проектировать и организовывать процесс управления проектами, организовывать и контролировать выполнение проекта. | Навыками применения различного инструментария в проектной деятельности, работы в команде и выстраивания отношения с коллегами на основе уважения и доверия. |
| 2 | УК-6 | Способен определить и реализовать приоритеты | Основные принципы | Планировать свое рабочее | Навыками получения |

| № п/п | Индекс компет енции | Содержание компетенции (или ее части) | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | знать | уметь | владеть |
|  |  | собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки | самовоспитания и самообразования , профессиональ ного и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. | время и время для саморазвития. формулировать цели личностного и пр офессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональн ой деятельности, индивидуально- личностных особенностей. | дополнительног о образования, изучения дополнительны х образовательны х программ. |
| 3 | УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | Необходимые для осуществления профессиональн ой деятельности правовые нормы. | Определять круг задач в рамках избранных видов профессиональн ой деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональн ой деятельности. | Навыками применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов професси ональной деятельности. |
| 4 | УК-3 | Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | Различные приемы и способы социализации личности и социального взаимодействия. | Строить отношения с окружающими людьми и коллегами. | Навыками участия в командной работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия . |

- ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| № п/п | Контролируем ые модули/раз делы/темы дисциплины | Индекс контролируемо й компетенции (или её части) | Оценочные средства |  | Технология оценки (способ контроля) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | №№ заданий |  |
| Раздел 1. Введение. |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Современные концепции управления проектом. | УК-2 УК-3 УК-6 ОПК-5 | 4.1. Тесты | 12, 14, 18, 19, 20 | Вопросы к зачету, Тесты |
|  |  |  | 4.3. Вопросы к зачету | 1, 2 |  |
| Раздел 2. Основные группы процессов управления проектом. |  |  |  |  |  |
| 2 | Тема 1. Процессы инициализации. | УК-2 УК-3 УК-6 ОПК-5 | 4.1. Тесты | 4, 17, 21 | Вопросы к зачету, Тесты, Доклады |
|  |  |  | 4.2. Доклады | 1 |  |
|  |  |  | 4.3. Вопросы к зачету | 3, 7, 9 |  |
| 3 | Тема 2. Процессы планирования. | ОПК-5 УК-2 УК-3 | 4.1. Тесты | 6, 13, 22 | Вопросы к зачету, Тесты |
|  |  |  | 4.3. Вопросы к зачету | 5, 10, 11, 14 |  |
| 4 | Тема 3. Процессы исполнения. | ОПК-5 УК-3 УК-2 | 4.1. Тесты | 15, 23 | Вопросы к зачету, Тесты |
|  |  |  | 4.3. Вопросы к зачету | 4, 13, 18 |  |
| 5 | Тема 4. Процессы мониторинга и контроля. | ОПК-5 УК-2 | 4.1. Тесты | 1, 2 | Вопросы к зачету, Тесты |
|  |  |  | 4.3. Вопросы к зачету | 8, 17 |  |
| 6 | Тема 5. Процессы завершения. | ОПК-5 УК-2 | 4.1. Тесты | 3 | Вопросы к зачету, Тесты |
|  |  |  | 4.3. Вопросы к зачету | 20 |  |
| Раздел 3. Основные подсистемы управления проектом в рамках системного подхода. |  |  |  |  |  |
| 7 | Тема 1. Управление содержанием и организацией проекта. | ОПК-5 УК-2 | 4.1. Тесты | 7, 9, 10 | Вопросы к зачету, Тесты |
|  |  |  | 4.3. Вопросы к зачету | 6 |  |
| 8 | Тема 2. Управление прод олжительностью проекта. | ОПК-5 УК-2 | 4.1. Тесты | 11, 24 | Вопросы к зачету, Тесты |
|  |  |  | 4.3. Вопросы к зачету | 12 |  |
| 9 | Тема 3. Управление изменениями, ресурсами и стоимостью проекта | ОПК-5 УК-2 УК-3 | 4.1. Тесты | 5, 8 | Вопросы к зачету, Тесты |
|  |  |  | 4.3. Вопросы к зачету | 16, 19 |  |

| № п/п | Контролируем ые модули/раз делы/темы дисциплины | Индекс контролируемо й компетенции (или её части) | Оценочные средства |  | Технология оценки (способ контроля) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | №№ заданий |  |
| 10 | Тема 4. Управление качеством и рисками проекта. | ОПК-5 УК-2 | 4.1. Тесты | 16, 25 | Вопросы к зачету, Тесты |
|  |  |  | 4.3. Вопросы к зачету | 15 |  |

- ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(включая экзаменационные вопросы, вопросы к зачету, задачи (задания), тесты и другие виды контроля, интерактивные занятия, осуществляемые в процессе изучения дисциплины (модуля))

Нумерация оценочных средств вне зависимости от их вида – сквозная.

  - Тесты (тестовые задания) для текущего контроля и контроля самостоятельной работы обучающихся

| Индекс компетенции | № задания | Тест (тестовое задание) | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-5 | 1. | Диаграмма Ганта – это … - горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами - документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта - графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта - дерево ресурсов проекта - организационная структура команды проекта | 1 |
| ОПК-5 | 2. | Для чего предназначен метод критического пути? - Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта - Для определения возможных рисков - Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта | 3 |
| ОПК-5 | 3. | Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы … - формирования концепции проекта - формирования сводного плана проекта - осуществления всех запланированных проектных работ - ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта реализации проекта | 4 |
| ОПК-5 | 4. | Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является … - санкционирование начала проекта - утверждение сводного плана - окончание проектных работ - архивирование проектной документации и извлеченные уроки | 1 |
| ОПК-5 | 5. | Инновационные проекты отличаются … - высокой степенью неопределенности и рисков - целью проекта является получение прибыли на вложенные средства - необходимостью использовать функциональные организационные структуры - большим объемом проектной документации | 1 |
| ОПК-5 | 6. | Календарный план – это … - документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта - сетевая диаграмма - план по созданию календаря - документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта | 1 |
| ОПК-5 | 7. | Метод освоенного объема позволяет … - определить отставание/опережение хода реализации работ по графику и перерасход/экономию бюджета проекта - оптимизировать сроки выполнения проекта - определить продолжительность отдельных работ проекта - освоить максимальный объем бюджетных средств | 1 |
| ОПК-5 | 8. | На стадии разработки проекта - расходуется 9-15%ресурсов проекта - расходуется 65-80%ресурсов проекта - ресурсы проекта не расходуются | 1 |
| ОПК-5 | 9. | Окружение проекта – это … - среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта - совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта - группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей - местоположение реализации проекта и близлежащие районы | 1 |
| ОПК-5 | 10. | Организационная структура – это … - совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними - команда проекта под руководством менеджера проекта - организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект - документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации | 1 |
| ОПК-5 | 11. | Планирование проекта – это … - непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки - разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта - стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта | 1 |
| ОПК-5 | 12 | Предметная область проекта – это … - содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта - желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения - направления и основные принципы осуществления проекта - территория реализации проекта - причина существования проекта | 1 |
| ОПК-5 | 13 | При составлении структурной декомпозиции работ (СДР) декомпозиция работ прекращается тогда, когда выполнены следующие условия - - понятен конечный результат каждой работы и способы его достижения могут быть определены временные характеристики и ответственность за выполнение каждой работы - команда проекта устала составлять СДР - СДР имеет более 5 уровней декомпозиции - определена четкая последовательность работ | 1 |
| ОПК-5 | 14 | Проект отличается от процессной деятельности тем, что … - проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием - проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению - процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания - процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления | 3 |
| ОПК-5 | 15 | Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является … - санкционирование начала проекта - утверждение сводного плана - осуществление проектных работ и достижение проектных целей - архивирование проектной документации и извлеченные уроки | 3 |
| ОПК-5 | 16 | Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту - инвестор - спонсор - исполнитель - лицензиар - конечный потребитель результатов проекта | 3 |
| ОПК-5 | 17 | Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это … - графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта - направления и основные принципы осуществления проекта - дерево ресурсов проекта - организационная структура команды проекта | 1 |
| ОПК-5 | 18 | Фаза проекта – это … - набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта - полный набор последовательных работ проекта - ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации | 1 |
| ОПК-5 | 19 | Цель проекта – это … - желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения - направления и основные принципы осуществления проекта - получение прибыли - причина существования проекта | 1 |
| ОПК-5 | 20 | Что является основным результатом проекта? | Продукт или услуга |
| ОПК-5 | 21 | Что является первым этапом жизненного цикла проекта? | Инициация |
| ОПК-5 | 22 | Какой инструмент используется для календарного планирования? | Диаграмма Ганта |
| ОПК-5 | 23 | Кто отвечает за исполнение проекта? | Руководитель проекта |
| ОПК-5 | 24 | Какой график отображает зависимости между работами? | Сетевой |
| ОПК-5 | 25 | Что является целью управления рисками? | Минимизация потерь |

Критерии и шкала оценки:

-критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы, правильное решение задач (выполнение заданий);

-показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы, правильно решенных задач (выполнение заданий);

-шкала оценивания (оценка) – выделено 2 уровня оценивания компетенций: достаточный уровень (зачтено) – от 51 до 100 % правильных ответов; недостаточный уровень (не зачтено) – от 0 до 51% правильных ответов;

«зачтено» - достаточный уровень

Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные РПД, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умение правильно оценивать полученные результаты расчетов или эксперимента.

«не зачтено» - недостаточный уровень

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных РПД.

  - Доклад для контроля самостоятельной работы обучающихся

| Индекс компетенции | № темы | Тематика докладов |
| --- | --- | --- |
| УК-3 УК-2 УК-6 ОПК-5 | 1 | Необходимо подготовить паспорт Проекта и презентацию Проекта по выбранной теме. Шаблон Паспорта проекта и пример презентации прилагается. |

Критерии и шкала оценки:

-критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы, правильное решение задач (выполнение заданий);

-показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы, правильно решенных задач (выполнение заданий);

-шкала оценивания (оценка) – выделено 2 уровня оценивания компетенций: достаточный уровень (зачтено) – от 51 до 100 % правильных ответов; недостаточный уровень (не зачтено) – от 0 до 51% правильных ответов;

«зачтено» - достаточный уровень

Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные РПД, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умение правильно оценивать полученные результаты расчетов или эксперимента.

«не зачтено» - недостаточный уровень

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных РПД.

  - Вопросы и задачи (задания) к зачету

Вопросы и задачи (задания) к зачету должны обеспечить проверку уровня сформированности необходимых компетенций, соотнесенных с индикаторами формирования компетенций: «знать»,

«уметь», «владеть».

| Индекс компетенции | № задачи (задания) | Формулировка вопроса |
| --- | --- | --- |
| УК-2 УК-3 УК-6 | 1 | Что такое «Проект», его определение и характеристики. |
| УК-2 УК-6 УК-3 | 2 | Ключевые международные стандарты управления проектами. |
| УК-2 УК-3 УК-6 | 3 | Основные виды деятельности в ходе управления проектом. |
| ОПК-5 | 4 | Участники и заинтересованные стороны проекта. |
| ОПК-5 | 5 | Основные фазы жизненного цикла проекта. |
| ОПК-5 | 6 | Подсистемы управления проектами. |
| УК-6 УК-2 УК-3 | 7 | Концепция проекта. Идея, цели и задачи, предварительный анализ. |
| ОПК-5 | 8 | Организационные структуры управления проектами. |
| УК-2 УК-3 УК-6 | 9 | Проектная документация. |
| ОПК-5 | 10 | Процессы управления ресурсами проекта. Основные принципы планирования ресурсов проекта. |
| ОПК-5 | 11 | Основные методы планирования проекта. |
| ОПК-5 | 12 | Диаграмма Ганта, сетевые графики. Примеры. |
| ОПК-5 | 13 | Управление командой проекта. |
| ОПК-5 | 14 | Методы оценки эффективности проекта. |
| ОПК-5 | 15 | Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта. |
| ОПК-5 | 16 | Управление стоимостью проекта. |
| ОПК-5 | 17 | Контроль и регулирование проекта. |
| ОПК-5 | 18 | План коммуникаций проекта. |
| ОПК-5 | 19 | Управление изменениями проекта |
| ОПК-5 | 20 | Действия при завершении проекта. Роль руководителя проекта. |

Критерии и шкала оценки:

-критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы, правильное решение задач (выполнение заданий);

-показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы, правильно решенных задач (выполнение заданий);

-шкала оценивания (оценка) – выделено 2 уровня оценивания компетенций: достаточный уровень (зачтено) – от 51 до 100 % правильных ответов; недостаточный уровень (не зачтено) – от 0 до 51% правильных ответов;

«зачтено» - достаточный уровень

Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные РПД, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умение правильно оценивать полученные результаты расчетов или эксперимента.

«не зачтено» - недостаточный уровень

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных РПД.

| Разработчик | Заведующий кафедрой, Кандидат физико-математических наук, Доцент | Санников Игорь Алексеевич |
| --- | --- | --- |
|  | Должность, ученая степень, звание | ФИО |